|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projektni tim**  **(popunjava tim** | *Ime i prezime učesnika* | *Uloga u timu / zaduženje* |
| Fadil Ademovic | Vođa tima, |
| Vedad Babic | Član, |
| Belma Skopljakovic | Član, |
|  | |

**IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA (popunjava tim)**

UPUTA: U tabelu upisati svaku aktivnost na projektu, učesnike koji su radili na njoj i vrijeme utrošeno za pojedine aktivnosti. U napomenu upisati nešto što je bilo specifično (po potrebi). Dodati redova koliko je potrebno. Na kraju iskazati ukupno utrošeno vrijeme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Aktivnost** | **Učesnici** | **Datum , vrijeme i trajanje aktivnosti** | **Napomena** |
| 1. | Opis projekta | Belma Skopljaković | 17-22.3.2015 ; 5h |  |
| 2. | Scenarij | Vedad Babić | 17-22.3.2015; 2h |  |
| 3. | Dijagram slučajeva upotrebe | Fadil Ademović | 17-22.3.2015; 2h |  |
| 4. | Dijagram aktivnosti | Fadil Ademovic | 23-30.3.2015; 2h |  |
| 5. | Dijagram klasa | Belma,Fadil,Vedad | 19 i 20-04.2015; 3h | Od dijagrama klasa do dijagrama raspoređivanja najviše truda u dizajn dijagrama je uložila Belma,Vedad je iscrtao svaki dijagram..Fadil učestvovao u dijagramu klasa i MVVM dijagramu |
| 6. | Modifikovani dijagram klasa MVVM | Belma,Fadil,Vedad | 25-26-04.2015; 4h |
| 7. | Opis igre | Belma Skopljaković | 02.05.20015; 1h |
| 8. | Patern korišten za igricu | Belma,Vedad | 03.05.2015; 2:30 h |
| 9. | Dijagram sekvenci | Belma Skopljaković | 10.05.2015; 3h  20.05.2015; 2h | 20.05- Ispravljena verzija |
| 10. | Dijagram komponenti,paketa,  raspoređivanja | Belma, Vedad | 24. i 25.06.2015; 4h  01.06.2015; 2h | 01.06-Ispravljena verzija |
| 11. | Windows Phone aplikacija | Fadil,Vedad,Belma | 29.5 i 02.6 2015; 6h |  |
| 12. | Razvoj aplikacije | Fadil Ademović | Od 04.05.2015. do 08.06.20015. | U razvoj aplikacije je uzeto u obzir upoznavanje sa WPFom i MVVOM te istraživanje. Belma i Vedad modifikacija dizajna i postojećeg koda |
| 13. | Razvoj igrice | Vedad Babić | Od 30.05.2015 do 05.06.2015. |  |
|  | | **UKUPNO:38:30h vrijeme za razvoj aplikacije i igrice nije uračunato** | |  |

**IZVJEŠTAJ O OCJENJIVANJU (popunjava asistent)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Student** | Zadaća 1 | Zadaća 2 | Zadaća 3 | Zadaća 4 | Prezentacija | Ocjena za  implement. | **Ukupno**  **bodova** | Napomena |
| Fadil Ademović |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedad Babić |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belma Skopljaković |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Asistent: